# AI 短剧生产框架：项目说明、架构设计与实施路线图

项目设计基线

2026-07-13

# 文档说明

本文档是 AI 短剧生产框架 v0.1 的合并阅读版。其内容与压缩包中的分册 Markdown、Schema、示例和图表一致。

# 目录

- 整体项目说明

- 领域模型与唯一事实源

- 系统架构设计

- 模型与技术选型

- 生产工作流

- 后期质检与审核体系

- 实施路线图

- Provider 接口与 Stub 规范

- 架构决策与风险

# 1. 整体项目说明

## 1.1 项目定位

AI 短剧生产框架是一套面向连续剧式内容生产的 AI 原生生产操作系统。它管理从故事策划、剧本结构化、分镜、角色与场景资产、视频与声音生成，到后期合成、质量检测、人工审核和发布导出的完整链路。

系统的核心不是某个具体生成模型，而是以下四项长期资产：

- Canonical Schema：模型无关的权威叙事与镜头数据结构。

- Compilation Pipeline：从事实数据编译到模型请求的确定性流程。

- Workflow Orchestrator：可恢复、可重试、可人工接管的生产 DAG。

- Evaluation System：把模型输出转化为可测量、可审核、可迭代的生产结果。

## 1.2 要解决的问题

直接使用提示词生成短剧，会快速遇到以下问题：

- 角色、服装、场景和道具在镜头间漂移；

- 无法追踪某个镜头使用了哪版角色、提示词和参考素材；

- 修改世界观或服装后，不能自动识别受影响镜头；

- 不同模型使用不同请求结构，导致业务数据被供应商绑定；

- 台词、音色、口型、环境声和镜头时长互相耦合；

- 单个镜头可以“很好看”，但整集叙事不连贯；

- 模型失败后只能整段重做，不能局部恢复；

- 生成结果会被误认为事实，污染后续连续性。

框架通过结构化事实源、依赖关系、版本血缘和审核状态解决这些问题。

## 1.3 核心设计原则

### 原则 A：结构化事实源优先

所有长期有效的信息必须存在于结构化领域模型中，包括：

- 人物身份和版本；

- 服装、妆造和伤病状态；

- 场景、时间、天气和光照；

- 道具归属、位置和状态；

- 剧情因果、人物动机和关系；

- 镜头开始/结束状态；

- 导演意图与声音策略。

提示词只是一种编译产物。

### 原则 B：事实、导演表达、模型执行分层

系统中存在三种表示：

- 语义事实层：故事世界中真实发生了什么。

- 导演表达层：观众应该如何看到和听到这些事实。

- 模型执行层：某个具体供应商所需的提示词、参数和参考素材。

更换模型时，前两层原则上不变。

### 原则 C：生成结果不得自动回写事实源

每个镜头都区分：

- planned_state：计划状态；

- detected_state：从生成结果检测到的状态；

- approved_state：人工或规则最终批准的状态。

模型生成“左手拿杯子”不能自动覆盖计划中的“右手拿杯子”。系统应报告差异，并由审核流程决定重生成、接受偏差或修改后续状态。

### 原则 D：架构完整不等于首版全部自动化

每个能力必须拥有稳定接口，但实现可以是：

- AUTOMATED：自动实现；

- RULE_BASED：规则或工具实现；

- MANUAL：人工上传或人工确认；

- UNAVAILABLE：明确阻塞，不伪造成功结果。

这样可以在不重构领域层和 DAG 的前提下逐步替换实现。

### 原则 E：一切生成必须可追溯

每个资产记录：

- 来源模型与版本；

- Provider；

- 请求参数与编译后提示词；

- 参考资产及其版本；

- 随机种子（若可用）；

- 生成任务、耗时、错误与重试；

- 审核结果和被哪些成片版本采用。

## 1.4 产品边界

### MVP 范围内

- 项目、剧集圣经、角色、场景和道具管理；

- Episode → Scene → Beat → Shot 结构化编剧；

- 自动拆镜头和导演意图生成；

- Seedream 分镜图、角色图、关键帧；

- Seedance 视频和原生音频；

- GPT-SoVITS 权威配音；

- Suno 音乐接入；

- Seedance 派生音效；

- 时间线、字幕、混音和 FFmpeg 导出；

- Gemini 原生视频理解；

- CV 逐帧分析和媒体技术检测；

- Opus/Sol 叙事审核；

- 人工审核、版本回退和局部重生成；

- 完整 Provider 与 Stub 架构。

### 不作为首版硬要求

- 全自动取代人工导演；

- 每个镜头强制口型同步；

- 每句对白强制逐字对齐；

- 多供应商视频模型自动竞价；

- 完整专业 NLE 的所有高级功能；

- 无人工审核的一键自动发布。

## 1.5 典型用户

- 短剧策划与编剧；

- AI 导演与分镜师；

- 角色/场景视觉设计师；

- 视频生成与后期人员；

- 声音设计和配音人员；

- 项目负责人和审核人员；

- 负责接入模型、算力和内部工具的工程师。

## 1.6 核心成功指标

- 有效镜头采用率；

- 角色身份一致性；

- 服装、道具和空间连续性；

- 台词准确率与音色一致性；

- 单镜头平均重试次数；

- Generation Multiplier = 总生成秒数 / 最终采用秒数；

- 单次修改影响范围是否可被准确识别；

- 失败任务能否从检查点恢复；

- 人工审核平均处理时长；

- 一集从结构化剧本到可导出成片的闭环完成率。

# 2. 领域模型与唯一事实源

## 2.1 聚合层级

Project
└── SeriesBible
    └── Season
        └── Episode
            └── Scene
                └── Beat
                    └── Shot

- Project：生产项目、成员、默认风格、预算和发布目标。

- SeriesBible：世界观、人物关系、视觉规则和长期叙事约束。

- Season：整季主题、主线和人物弧。

- Episode：单集目标、钩子、冲突、反转和悬念。

- Scene：时间与地点连续的场景单元。

- Beat：一次信息、行动或情绪状态变化。

- Shot：最终生成、审核、替换和剪辑的最小生产单元。

## 2.2 三层表示

### 语义事实层

只描述世界中发生的事实：

{
  "actor": "char_lin",
  "action": "pick_up",
  "object": "prop_contract_01",
  "hand": "right",
  "emotion_transition": ["calm", "suspicious"]
}

### 导演表达层

描述如何呈现事实：

{
  "shot_size": "medium_close_up",
  "camera_movement": "slow_push_in",
  "visual_focus": "eyes_and_contract_seal",
  "performance_intensity": 0.45,
  "duration_ms": 4500
}

### 模型执行层

由编译器生成，不进入权威领域模型：

{
  "provider": "seedance",
  "model": "seedance-2.0",
  "prompt": "...",
  "reference_assets": ["asset://char_lin_v5", "asset://meeting_room_v2"],
  "duration_seconds": 5,
  "aspect_ratio": "9:16"
}

## 2.3 核心实体

### 叙事实体

- SeriesBible

- Character

- CharacterVersion

- Relationship

- Location

- LocationVersion

- Prop

- PropVersion

- Wardrobe

- WardrobeVersion

- Episode

- Scene

- Beat

- Shot

- Dialogue

### 生产实体

- Asset

- AssetVersion

- GenerationTask

- ModelRun

- WorkflowRun

- Review

- QualityReport

- Timeline

- TimelineVersion

- Release

## 2.4 Shot 是核心边界

Shot 至少包含以下信息：

{
  "id": "ep01_sc03_sh05",
  "scene_id": "ep01_sc03",
  "shot_class": "DIALOGUE_CLOSEUP",
  "narrative_purpose": "女主识别合同异常并形成压迫感",
  "duration_ms": 4500,
  "characters": [
    {
      "character_version_id": "char_lin_v5",
      "wardrobe_version_id": "wardrobe_office_gray_v2",
      "pose": "seated",
      "gaze_target": "char_zhou",
      "emotion": "restrained_anger"
    }
  ],
  "camera": {
    "shot_size": "medium_close_up",
    "angle": "eye_level",
    "movement": "slow_push_in"
  },
  "audio_strategy": "gpt_sovits_first",
  "planned_state": {},
  "approval_status": "draft"
}

## 2.5 连续性状态

每个 Shot 包含：

- start_state：镜头开始时的角色、场景和道具状态；

- actions：镜头中发生的状态转换；

- end_state：计划中的结束状态；

- detected_state：从输出中检测到的实际状态；

- approved_state：审核后作为下一镜头输入的状态。

状态链为：

上一镜头 approved_end_state
→ 当前镜头 start_state
→ actions
→ planned_end_state
→ detected_end_state
→ approved_end_state
→ 下一镜头

## 2.6 版本与不可变资产

建议采用不可变版本模型：

- 修改角色母版不会覆盖旧版本，而是创建 CharacterVersion；

- 修改关键帧会创建新 AssetVersion；

- 修改镜头会创建新 ShotRevision；

- 成片时间线引用明确版本，不引用“最新版本”这种浮动目标。

依赖变化时，系统标记派生产物为 stale：

角色服装版本变化
→ Prompt IR stale
→ Keyframe stale
→ Video stale
→ Timeline warning

是否重新生成由用户或策略决定。

## 2.7 资产血缘

每个 AssetVersion 记录：

- source_type：generated / uploaded / extracted / derived；

- parent_asset_ids；

- generation_run_id；

- provider 和 model_version；

- prompt_ir_version；

- request_payload_hash；

- content_hash；

- license_metadata；

- approval_status。

示例：

最终镜头视频 v4
├── Seedance 生成任务 run_882
├── 首帧 asset_keyframe_v3
│   ├── 角色母版 char_lin_v5
│   └── 场景母版 room_v2
├── GPT-SoVITS 对白 audio_v2
└── Shot Revision 7

## 2.8 审核状态

建议统一状态机：

draft
→ ready_for_generation
→ generating
→ generated
→ qc_failed / qc_warning / ready_for_review
→ approved / rejected / repair_required / regenerate_required
→ included_in_timeline
→ released

任何模型输出都不能直接进入 approved。

# 3. 系统架构设计

## 3.1 总体分层

系统分为五个平面：

- Studio UI：剧本、分镜、资产、时间线、审核和运维工作台。

- Control Plane：领域数据、编译、工作流、路由、审核和权限。

- Execution Plane：模型 Provider、媒体 Worker、CV Worker 和本地推理服务。

- Data Plane：PostgreSQL、对象存储、缓存和日志指标。

- Agent Plane：Claude/Codex 交互式 Agent、ACP Gateway 和 MCP 工具。

## 3.2 前端工作台

建议技术：Vue 3 + TypeScript + Vite。

主要模块：

- 项目与剧集圣经；

- 角色、服装、场景、道具资产库；

- 结构化剧本编辑器；

- Scene/Beat/Shot 树形编辑器；

- 分镜候选和关键帧审核；

- 视频候选比较；

- 多轨时间线；

- 质量报告与差异视图；

- Workflow 运行和失败恢复；

- Provider/模型配置与能力矩阵。

时间线应作为独立前端 package，避免与具体项目页面强耦合。

## 3.3 控制平面

建议技术：Elixir + Phoenix + Ecto + Oban。

### Project Service

管理项目、成员、默认风格、发布平台和权限。

### Canonical Data Service

负责领域实体、版本、引用完整性和状态迁移。

### Narrative Service

封装 Opus、Sonnet 和 Sol 的创作与审核任务。

### Script Compiler

使用 Terra 将自然语言或半结构化内容编译为严格 Schema，并由确定性验证器进行二次校验。

### Prompt/Request Compiler

将 Canonical Shot 编译为模型无关 Generation IR，再由 Provider Adapter 转换为具体请求。

### Workflow Orchestrator

基于 Oban Job 和数据库状态实现：

- DAG 依赖；

- 并行执行；

- 重试和退避；

- 超时与取消；

- 检查点恢复；

- 人工审核节点；

- manual_action_required；

- 局部重跑；

- 幂等执行。

### Model Router

根据以下条件路由：

- 任务类型；

- 镜头类型；

- 是否有参考音频/图片/视频；

- 期望输出格式；

- Provider 能力；

- 当前健康状态；

- 用户指定策略。

第一版即使每类只有一个 Provider，也必须通过 Router 调用。

### Asset Registry

管理对象存储地址、内容哈希、版本、预览、血缘和授权信息。

### Review & QC Service

汇总技术检测、Gemini 视频理解、CV 报告和 Opus/Sol 叙事审核，输出最终质量决策。

## 3.4 执行平面

### LLM Providers

- Claude Opus 4.8

- Claude Sonnet 5

- GPT-5.6 Sol

- GPT-5.6 Terra

- GPT-5.6 Luna

- Gemini Video Understanding

### Visual Providers

- Seedream 5.0 Image Provider

- Seedance 2.0 Video Provider

### Audio Providers

- GPT-SoVITS Voice Provider

- Suno Music Provider

- Seedance Native Audio Strategy

- Seedance Derived SFX Provider

- Manual Upload Provider

### Media Worker

建议独立 Python 或系统进程服务，负责：

- FFmpeg / ffprobe；

- 音视频分离与封装；

- 转码与代理文件；

- 字幕渲染；

- 混音与响度标准化；

- 联系表、缩略图和波形；

- 最终导出。

### CV Worker

建议 Python 服务，负责：

- OpenCV 光流、冻结帧、重复帧、闪烁；

- MediaPipe 人脸/姿态关键点；

- 身份嵌入与相似度；

- 道具与角色跟踪；

- 可选口型同步评分；

- 生成帧级异常区间。

## 3.5 数据平面

### PostgreSQL

保存：

- 权威结构化数据；

- 版本和引用；

- Workflow/Job 状态；

- Provider 配置；

- 质量报告；

- 审核与审计日志。

### MinIO / S3

保存：

- 图片、视频、音频；

- 代理文件；

- 抽帧和联系表；

- 字幕和导出文件；

- Provider 原始响应快照。

### Redis（可选）

只用于短期缓存、限流和实时状态，不作为事实源。

## 3.6 Agent 平面

交互式编剧和导演 Agent 与后台原子模型调用分离：

AgentBackend
├── Claude ACP / Claude Agent
└── Codex ACP / Codex SDK

ModelProvider
├── Anthropic API
├── OpenAI API
└── Gemini API

Phoenix 暴露 MCP 工具：

- get_series_bible

- get_character

- update_character

- get_episode

- compile_episode

- validate_episode

- list_shots

- check_continuity

- submit_generation

- review_asset

ACP/Agent 适合长会话与多工具操作；ModelProvider 适合严格 Schema 和后台批处理。

## 3.7 生产数据流

## 3.8 部署建议

### MVP 单机/小集群

- Phoenix/API + Oban：1 个服务；

- PostgreSQL：1 个实例；

- MinIO：1 个实例；

- Python Media/CV Worker：1 个服务；

- GPT-SoVITS：独立 GPU 服务；

- 前端：静态部署；

- 外部模型：API 调用。

### 后续扩展

按 Worker 类型横向扩容；控制平面和执行平面保持解耦。所有任务通过 Job ID 和幂等键关联，不依赖进程内状态。

## 3.9 可观测性

- OpenTelemetry Trace：一次 Shot 从编译到导出的完整链路；

- Prometheus/Grafana：任务吞吐、失败率、Provider 延迟；

- Sentry：前后端异常；

- 模型指标：采用率、重试次数、质量得分、Generation Multiplier；

- 资产指标：存储量、代理文件命中率、重复资产率。

# 4. 模型与技术选型

## 4.1 选型原则

- 仅采用当前已具备访问条件的主要生成模型；

- 模型按职责分工，不追求单模型端到端；

- 每个模型都通过 Provider Adapter 接入；

- 模型版本、请求和结果必须可追溯；

- 允许原生音视频、权威 TTS 和混合音频三种路线共存；

- 专用修复能力暂时可为 Stub，但接口必须存在。

## 4.2 文本与推理模型

### Claude Opus 4.8

- 主要职责：世界观、整季主线、人物弧、关键创作、叙事终审。

- 不负责：高频 Schema 编译和批量标签。

### Claude Sonnet 5

- 主要职责：单集扩写、对白、批量改写、日常编剧。

- 不负责：最终事实校验。

### GPT-5.6 Sol

- 主要职责：复杂逻辑、跨模型仲裁、质量报告归因。

- 不负责：所有轻量任务。

### GPT-5.6 Terra

- 主要职责：剧本结构化、镜头拆解、状态迁移和 Generation IR。

- 不负责：最高自由度文学创作。

### GPT-5.6 Luna

- 主要职责：分类、枚举归一、引用检查、Prompt Lint 和轻量 QC。

- 不负责：长篇创作和复杂仲裁。

### Gemini

- 主要职责：直接读取视频/音频，生成事件时间线和语义报告。

- 不负责：帧级精确测量和最终叙事裁决。

### 推荐协作模式

Opus 创作
→ Sonnet 扩写
→ Terra 编译
→ Luna 校验
→ Seedream / Seedance 生成
→ Gemini 理解
→ CV 测量
→ Opus / Sol 仲裁

## 4.3 图像：Seedream 5.0

承担：

- 角色定妆和多视图；

- 表情板、服装版本；

- 场景和道具母版；

- 分镜图；

- 视频首帧、尾帧和关键帧；

- 局部重绘和候选变体。

必须锁定经审核的角色、服装和场景版本，并在 Shot 中使用版本 ID 引用。

## 4.4 视频与原生音频：Seedance 2.0

承担：

- 文生/图生视频；

- 多素材参考；

- 参考音频或视频驱动；

- 原生对白、环境声和动作音效；

- 动作、转场和主要镜头；

- 派生音效源视频。

Seedance 作为第一版唯一主要视频 Provider 足够，但业务层不得出现 Seedance 专用字段。所有请求先进入 VideoGenerationSpec。

## 4.5 配音：GPT-SoVITS

承担：

- 主角固定音色；

- 权威台词；

- 中文对白与旁白；

- 角色声音版本；

- 情绪参考音频驱动。

框架需要补足：

- 参考音频管理；

- 音色授权记录；

- 分句生成；

- 停顿与语速策略；

- 后处理和响度标准化；

- 句级字幕时间推导。

## 4.6 音乐：Suno Provider

Suno 仅作为 MusicGenerationProvider 的一个实现。领域数据保存音乐意图、段落、情绪曲线和使用位置，不保存 Suno 专属字段。

必须保留：

- ManualMusicImportProvider；

- Provider 替换能力；

- 原始生成记录和授权元数据。

## 4.7 声音策略

### Seedance Native Audio

适合短对白、环境声、动作音画强耦合的镜头。采用条件：

- 台词与权威剧本一致或被明确批准；

- 角色音色可接受；

- 音质、口型和环境声通过 QC；

- 后续不要求独立多语言替换。

### GPT-SoVITS First

权威台词
→ GPT-SoVITS
→ 最终对白音频
→ 作为 Seedance 参考输入
→ 视频生成

适合主角和关键对白。

### Hybrid

Seedance 提供环境声/动作声，GPT-SoVITS 提供权威对白，后期混合。若 Seedance 输出混合轨，需要可选音源分离或重新生成更干净的声音层。

## 4.8 生成式音效：Seedance Derived SFX

SoundEffectSpec
→ Seedance 生成单一声音事件视频
→ FFmpeg 提取音轨
→ 截取/去静音/降噪/响度标准化
→ 审核
→ 写入内部 SFX 素材库

适合爆炸、关门、脚步、机械、魔法、雷雨、破碎等事件。

内部素材库检索优先于重新生成：

查找已批准素材
→ 命中则复用
→ 未命中才生成
→ 新素材审核后回填

## 4.9 后期技术栈

- FFmpeg / ffprobe：转码、拼接、抽取、封装、字幕、混音、响度；

- PostgreSQL：时间线元数据与版本；

- MinIO/S3：原始素材、代理文件和导出物；

- Vue 时间线：非破坏性编辑；

- Python Media Worker：波形、缩略图、代理、音视频处理。

## 4.10 质检技术栈

### 原生视频理解

Gemini 直接分析视频和音频，输出：

- 事件时间线；

- 人物动作、情绪和对白；

- 镜头语义；

- 是否完成导演意图；

- 可疑时间区间。

### CV

- OpenCV：光流、冻结帧、重复帧、闪烁、亮度变化；

- MediaPipe：人脸和姿态关键点；

- 身份嵌入：角色一致性；

- 可插拔对象检测/跟踪：道具与角色数量；

- 可选 SyncNet 风格评分：口型同步。

### 叙事终审

Opus 或 Sol 接收：

- 权威 ShotExpectation；

- Gemini 报告；

- CV 报告；

- 前后镜头上下文；

输出 pass / warning / manual_review / repair / regenerate。

## 4.11 当前保留 Stub 的能力

- 专用口型修复；

- 高精度强制对齐；

- 专用纯音效生成；

- 高级音源分离；

- 第二视频 Provider；

- 专用真人表演迁移。

这些 Stub 不阻塞主链路，但必须产生明确的 manual_action_required 或降级策略。

# 5. 生产工作流

## 5.1 故事与剧本流程

创意输入
→ Opus 创建/更新剧集圣经
→ Opus 生成整季主线与人物弧
→ Sonnet 扩写单集
→ Terra 编译 Episode/Scene/Beat/Shot
→ 确定性 Schema 和引用校验
→ Luna 做轻量标签与冲突初筛
→ 人工审核

输出不是一份纯文本剧本，而是一组可引用、可版本化的领域实体。

## 5.2 分镜预演流程

Canonical Shot
→ Director IR
→ Seedream 分镜候选
→ 选择角色/场景/服装版本
→ 生成低成本 Storyboard
→ GPT-SoVITS 临时或正式配音
→ FFmpeg 生成 Animatic
→ 审核节奏和镜头缺口

在视频生成前完成结构和时长确认，以减少昂贵重试。

## 5.3 关键帧与视频流程

Shot approved for generation
→ Seedream 生成首帧/尾帧/关键帧
→ 人工锁定关键帧
→ Terra 编译 VideoGenerationSpec
→ Seedance 生成 N 个候选
→ 媒体技术 QC
→ Gemini 视频理解
→ CV 分析
→ Opus/Sol 叙事审核
→ 人工选片

允许仅重生成单个 Shot 或单个候选，不重新运行整集。

## 5.4 对白与音频策略路由

audio_strategy:
  no_dialogue:
    lip_sync: skip
    subtitle: skip

  seedance_native:
    dialogue_authority: model_generated_until_approved
    lip_sync: qc_only
    subtitle: transcribe_and_compare

  gpt_sovits_first:
    dialogue_authority: script_authoritative
    lip_sync: qc_only_or_optional_repair
    subtitle: timeline_or_tts_segment

  hybrid:
    dialogue: gpt_sovits
    ambience_and_foley: seedance_native
    separation: optional

  voice_over:
    lip_sync: skip
    subtitle: timeline_based

## 5.5 字幕流程

字幕内容始终以权威台词为准。

优先级：

- TTS/生成服务返回的时间戳；

- 一句一音频片段，由时间线直接推导；

- 标点和静音检测推导短语时间；

- 高精度 Forced Alignment Provider（Stub）；

- ASR/Gemini 仅用于发现发音和台词差异，不覆盖权威文本。

## 5.6 口型流程

口型同步是条件节点，不是所有镜头必经节点。

需要处理的典型条件：

- 嘴部清晰可见；

- 最终对白不是生成视频时使用的音频；

- 台词、语速或语言被替换；

- QC 判定音画偏移超过阈值。

不需要处理：

- 旁白；

- 背影/侧后方；

- 道具和环境特写；

- Seedance 已使用最终音频且 QC 通过；

- 原生 Seedance 音频整体被批准。

首版无专用 Provider 时：

LipSyncNode
├── 不需要 → skipped_by_policy
├── 已自然同步并通过 QC → passed
├── 需要但无 Provider → manual_action_required
└── 必须修复且无法人工 → blocked

## 5.7 Seedance 派生音效流程

### 生成规范

SoundEffectSpec 描述：

- 事件主体和材质；

- 动作力度；

- 录音距离；

- 空间环境；

- 是否需要混响；

- 预期时长；

- 禁止音乐、对白和其他声音。

### 处理链

SeedanceDerivedSfxProvider
→ video source
→ FfmpegAudioExtractionProvider
→ trim / silence removal
→ denoise / normalize / limiter
→ quality review
→ SfxAsset
→ Asset Registry

### 循环素材

雨声、风声、机器运转等连续声音需要额外生成无缝循环点和交叉淡化版本。

## 5.8 时间线与后期流程

时间线轨道：

- Video Track；

- Dialogue Track；

- Voice-over Track；

- Ambience Track；

- Foley/SFX Track；

- Music Track；

- Subtitle Track；

- Effect/Overlay Track。

时间线编辑必须非破坏性，只保存引用、入点、出点、变速、音量和效果参数。

最终导出前执行：

- 分辨率、帧率和色彩统一；

- 音轨混合；

- 对白 Ducking；

- 响度标准化；

- 字幕渲染或外挂；

- 平台安全区检查；

- 封面和元数据生成；

- 技术 QC。

## 5.9 失败恢复

每个节点必须幂等。相同 idempotency_key 不应重复产生不可控副作用。

失败后可选择：

- retry same provider；

- regenerate with modified IR；

- choose another candidate；

- upload manual result；

- skip by policy；

- block and request decision。

# 6. 后期质检与审核体系

## 6.1 为什么需要多层质检

通用多模态模型擅长“理解”，CV 擅长“测量”，FFmpeg/ffprobe 擅长“确定性技术检查”，Opus/Sol 擅长“判断这些问题在叙事上意味着什么”。任何单一层都不能替代其他层。

## 6.2 第一层：媒体技术 QC

使用 FFmpeg、ffprobe 和规则检测：

- 文件可解码；

- 时长、分辨率、帧率和纵横比；

- 音轨是否存在；

- 黑帧、静音和截断；

- 峰值、响度和削波；

- 重复帧和冻结；

- 字幕越界；

- 导出规格是否匹配平台。

此层结果是确定性指标，不使用 LLM。

## 6.3 第二层：Gemini 原生视频理解

Gemini 直接接收视频/音频，输出：

- 时间标记的事件；

- 角色动作；

- 情绪与表演；

- 谁在说话、说了什么；

- 镜头运动与构图描述；

- 与导演意图的语义偏差；

- 值得进一步逐帧检查的时间区间。

示例：

{
  "events": [
    {
      "start_ms": 2100,
      "end_ms": 3900,
      "actor": "char_lin",
      "action": "pick_up_cup",
      "hand": "left",
      "emotion": "hesitant"
    }
  ],
  "dialogue_match": "semantic_match",
  "camera": "mostly_static"
}

Gemini 的时间判断属于语义证据，不作为帧级真值。

## 6.4 第三层：CV 逐帧分析

### 画面稳定性

- 光流异常；

- 闪烁；

- 亮度/颜色突变；

- 重复帧和冻结；

- 局部纹理跳变。

### 人物身份

- 人脸检测和跟踪；

- 身份嵌入相似度曲线；

- 中途变脸时间区间；

- 多余或缺失人物。

### 姿态和运动

- 人体关键点；

- 肢体轨迹连续性；

- 瞬移、跳变和不自然速度；

- 镜头推进/拉远的数值估计。

### 道具与场景

- 指定道具是否出现；

- 道具消失和位置突变；

- 服装主色或纹理明显变化；

- 角色数量和空间位置。

### 音画

- 嘴部运动与音频活动区间；

- 音频领先/滞后；

- 说话者匹配；

- 对白区间内嘴部是否静止。

## 6.5 第四层：叙事审核

Opus 或 Sol 接收：

- Shot 的叙事目的；

- planned/approved continuity state；

- Gemini 语义报告；

- CV 帧级指标；

- 相邻镜头；

- 台词与人物设定。

输出：

{
  "decision": "regenerate",
  "severity": "high",
  "reasons": [
    "情绪呈现为犹豫，不符合克制愤怒",
    "机位近乎静止，未形成计划中的压迫感",
    "左手拿杯子破坏上一镜头连续性"
  ],
  "recommended_scope": "entire_shot",
  "suggested_changes": [
    "提高表演强度",
    "明确 slow push-in",
    "强化右手拿杯子的动作约束"
  ]
}

## 6.6 质量决策引擎

统一决策：

- pass

- pass_with_warning

- manual_review

- repair

- regenerate

- blocked

规则优先于 LLM：文件损坏、缺失音轨等硬错误必须直接失败。

## 6.7 人工审核工作台

审核者应能：

- A/B/C 候选同步播放；

- 查看 expected vs detected 差异；

- 跳转异常帧或时间区间；

- 接受、拒绝、局部修复、重新生成；

- 修改事实源或仅接受当前偏差；

- 锁定角色、服装、关键帧和音频；

- 将修改意见回送给 Prompt Compiler。

## 6.8 质量阈值

阈值按项目和镜头类型配置。示例：

- 主角特写身份相似度要求高于环境远景；

- 口型只在嘴部可见且有对白时启用；

- 动作镜头允许更高的纹理波动；

- 道具特写必须严格检查目标道具；

- 原生 Seedance 音频必须进行台词比对和音色审核。

## 6.9 模型输出不自动成为事实

任何 detected_state 只能产生报告。只有以下操作可生成 approved_state：

- 人工批准；

- 明确配置的确定性规则；

- 可审计的批量批准策略。

# 7. 实施路线图

路线图以“架构完整、逐层实现”为原则。每个阶段都必须保留完整接口、状态机和数据结构。

## M0：架构基线与仓库骨架

### 交付

- Monorepo 或清晰的多仓库边界；

- Canonical Schema v0.1；

- PostgreSQL 迁移；

- Asset Registry 和 MinIO；

- Workflow/Job 基础；

- Provider Registry；

- Fake/Stub Providers；

- 全链路追踪 ID；

- 基础权限和审计日志。

### 验收

不调用任何真实模型，也能用 Fake Provider 跑通：

Project → Episode → Shot → GenerationTask → Asset → Review → Timeline → Export placeholder

## M1：叙事与结构化编译

### 交付

- 剧集圣经编辑器；

- 角色、场景、道具管理；

- Opus/Sonnet 创作工作流；

- Terra 编译 Episode/Scene/Beat/Shot；

- Luna 引用检查；

- Prompt/Generation IR；

- 版本与 stale 传播。

### 验收

一个故事创意能够生成一集经过人工审核的结构化剧本和镜头列表，所有引用可解析。

## M2：视觉预生产

### 交付

- Seedream Provider；

- 角色母版、多视图和服装版本；

- 场景、道具和分镜图；

- 关键帧锁定；

- Animatic；

- 候选比较和审核。

### 验收

无需视频生成即可输出带临时声音和字幕的完整分镜预演。

## M3：视频与声音主链

### 交付

- Seedance Provider；

- Seedance Native Audio；

- GPT-SoVITS Provider；

- 三种 Audio Strategy；

- Suno Music Provider；

- Seedance Derived SFX；

- 音频抽取、后处理和内部素材库；

- Generation Job 重试和恢复。

### 验收

可以为单集每个 Shot 生成、比较、批准视频和声音资产。

## M4：时间线、后期与质检

### 交付

- 多轨时间线；

- FFmpeg 导出；

- 句级字幕；

- 媒体技术 QC；

- Gemini Video Understanding；

- OpenCV/MediaPipe CV Worker；

- Opus/Sol 叙事审核；

- Quality Decision Engine；

- 人工审核工作台。

### 验收

能够输出一集 60-120 秒、10-30 个 Shot 的竖屏成片，并能从任意失败节点恢复。

## M5：完整 MVP 稳定化

### 交付

- 幂等和重放测试；

- 模型版本迁移；

- Provider 健康检测；

- 资产去重和代理缓存；

- 成本与采用率统计；

- 项目级阈值配置；

- 权限、审计和授权元数据；

- 端到端回归基准集。

### MVP 退出标准

- 一集完整闭环成功；

- 单 Shot 可独立重生成；

- 修改角色版本后能标记受影响资产；

- 原生音频和 GPT-SoVITS 两条路线都可运行；

- 质检报告能定位具体问题和时间区间；

- Stub 节点不会伪造成功；

- 所有最终成片资产可追溯到事实源和模型调用。

## M6：后续增强

- 专用口型修复 Provider；

- Forced Alignment Provider；

- 专用纯音效生成；

- 高级音源分离；

- 第二视频 Provider；

- 专用表演驱动；

- 多语言和自动配音版本；

- 反馈数据驱动的镜头路由；

- 自动基准测试和模型能力月度复核。

## 开发顺序约束

- 先 Schema，后 UI；

- 先 Fake Provider，后真实 Provider；

- 先单 Shot 闭环，后整集批量；

- 先资产血缘，后自动重生成；

- 先技术 QC，后语义 QC；

- 先人工可接管，后全自动化。

# 8. Provider 接口与 Stub 规范

## 8.1 能力状态

type CapabilityMode =
  | "AUTOMATED"
  | "RULE_BASED"
  | "MANUAL"
  | "UNAVAILABLE";

Provider 必须声明能力，而不是在运行中隐式失败。

## 8.2 通用生成任务

interface GenerationTask<TSpec> {
  id: string;
  projectId: string;
  taskType: string;
  spec: TSpec;
  idempotencyKey: string;
  priority: number;
  dependencyTaskIds: string[];
  capabilityMode: CapabilityMode;
}

interface GenerationResult {
  status:
    | "completed"
    | "failed"
    | "cancelled"
    | "manual_action_required"
    | "blocked";
  assetIds?: string[];
  providerRunId?: string;
  errorCode?: string;
  reason?: string;
  allowedActions?: string[];
}

## 8.3 ModelProvider 与 AgentBackend

interface ModelProvider {
  generate<T>(request: ModelRequest, schema: JsonSchema<T>): Promise<T>;
  capabilities(): ModelCapabilities;
}

interface AgentBackend {
  createSession(options: AgentSessionOptions): Promise<string>;
  prompt(sessionId: string, content: AgentContent[]): AsyncIterable<AgentEvent>;
  cancel(sessionId: string): Promise<void>;
}

## 8.4 图像与视频

interface ImageGenerationProvider {
  generate(spec: ImageGenerationSpec): Promise<AssetRef[]>;
  edit(spec: ImageEditSpec): Promise<AssetRef[]>;
  capabilities(): ImageCapabilities;
}

interface VideoGenerationProvider {
  submit(spec: VideoGenerationSpec): Promise<ProviderJobRef>;
  query(job: ProviderJobRef): Promise<ProviderJobState>;
  cancel(job: ProviderJobRef): Promise<void>;
  capabilities(): VideoCapabilities;
}

第一版实现：

- Seedream50Provider

- Seedance20Provider

## 8.5 视频理解与 CV

interface VideoUnderstandingProvider {
  analyze(video: AssetRef, expectation: ShotExpectation): Promise<SemanticVideoReport>;
}

interface ComputerVisionAnalyzer {
  analyze(video: AssetRef, expectation: ShotExpectation): Promise<FrameLevelVisionReport>;
}

interface NarrativeReviewProvider {
  review(input: NarrativeReviewInput): Promise<NarrativeQualityReport>;
}

第一版实现：

- GeminiVideoUnderstandingProvider

- OpenCvMediaPipeAnalyzer

- ClaudeOpus48Reviewer

- GPT56SolReviewer

## 8.6 音频

interface VoiceSynthesisProvider {
  synthesize(spec: VoiceSynthesisSpec): Promise<AudioAssetRef>;
}

interface MusicGenerationProvider {
  generate(spec: MusicCueSpec): Promise<AudioAssetRef[]>;
}

interface SoundEffectSourceProvider {
  generate(spec: SoundEffectSpec): Promise<SoundEffectSourceResult>;
}

interface AudioExtractionProvider {
  extractAudio(video: AssetRef, options: AudioExtractionOptions): Promise<AudioAssetRef>;
}

interface SoundEffectPostProcessor {
  process(audio: AudioAssetRef, spec: SoundEffectProcessingSpec): Promise<AudioAssetRef>;
}

第一版实现：

- GPTSoVitsProvider

- SunoMusicProvider

- SeedanceDerivedSfxProvider

- FfmpegAudioExtractionProvider

- FfmpegSoundEffectPostProcessor

- ManualAudioUploadProvider

## 8.7 可选能力接口

interface LipSyncProvider {
  sync(video: AssetRef, dialogue: AudioAssetRef, options: LipSyncOptions): Promise<AssetRef>;
}

interface AlignmentProvider {
  align(text: string, audio: AudioAssetRef): Promise<WordTiming[]>;
}

interface SourceSeparationProvider {
  separate(audio: AudioAssetRef, targets: string[]): Promise<AudioAssetRef[]>;
}

interface PerformanceDriveProvider {
  drive(character: AssetRef, performance: AssetRef, options: DriveOptions): Promise<AssetRef>;
}

## 8.8 Stub 的正确行为

错误：

{"status": "completed", "assetIds": []}

正确：

{
  "status": "manual_action_required",
  "reason": "no_lip_sync_provider_configured",
  "allowedActions": [
    "upload_processed_asset",
    "accept_without_processing",
    "replace_shot"
  ]
}

## 8.9 Provider 数据隔离

领域层只允许模型无关字段。Provider 特定请求存储在 ProviderRequestSnapshot，不得进入 Shot、Character 等核心表。

Canonical Shot
→ Generation IR
→ Provider Adapter
→ Provider Request Snapshot

## 8.10 幂等和回调

- 每次提交使用 idempotency_key；

- 外部回调必须验证签名；

- 同一 Provider Job 回调可重复接收；

- 结果以内容哈希去重；

- Job 状态迁移必须单向且可审计。

# 9. 架构决策与风险

## ADR-001：结构化数据是唯一事实源

决定： 提示词、模型请求和生成资产均为派生数据。
原因： 保持可替换性、连续性和可追溯性。
影响： 需要投入设计 Canonical Schema 和编译器。

## ADR-002：事实层、导演层、执行层分离

决定： 同一剧情事实可拥有多个导演方案和多个模型执行方案。
影响： 支持候选镜头、不同平台改编和模型切换。

## ADR-003：生成结果不自动覆盖事实

决定： 使用 planned/detected/approved 三态。
影响： 系统必须提供差异审核和状态批准。

## ADR-004：架构完整、实现可降级

决定： 首版保留全部能力接口，未实现部分使用 Manual/Unavailable Stub。
影响： 不因缺少口型、对齐或第二视频模型而改变 DAG。

## ADR-005：Gemini 负责原生视频理解

决定： Gemini 直接分析视频和音频；Opus/Sol 负责叙事裁决。
原因： 原生感知与高层判断职责不同。

## ADR-006：CV 与原生视频理解并存

决定： Gemini 负责语义，CV 负责帧级测量。
原因： 原生视频模型可能漏掉短暂异常，CV 不理解剧情。

## ADR-007：Seedance 原生音频是一等公民

决定： 原生音频可直接批准进入成片，不强制替换。
条件： 台词、音色、音质、口型和授权通过审核。

## ADR-008：支持三种声音策略

- Seedance Native；

- GPT-SoVITS First；

- Hybrid。

系统按镜头选择，不设全局唯一策略。

## ADR-009：Seedance 派生音效进入内部素材库

决定： 可生成视觉事件并提取音频作为 SFX。
影响： 需要音频提取、后处理、质量审核和授权元数据。

## ADR-010：口型与对齐是条件能力

决定： 接口存在，但不是所有 Shot 必跑。
原因： 原生音视频或声音先行镜头可能天然同步；句级字幕可由时间线推导。

# 风险登记

## 模型和 API 变化

风险： 参数、能力、版本和服务状态变化。
控制： Provider Adapter、能力协商、版本快照、基准测试。

## 角色身份漂移

风险： 多镜头角色脸型、服装和身材变化。
控制： 角色版本锁定、参考资产、CV 身份曲线、人工审核。

## 原生音频不可拆分

风险： 对白、环境声和音乐混在单轨。
控制： 重要对白采用 GPT-SoVITS First；Hybrid 需要分离或重生成干净轨。

## Seedance 派生音效不干净

风险： 包含人声、音乐或额外环境声。
控制： 单事件提示、抽取后处理、质量门、失败时人工上传。

## LLM 生成无效 Schema

风险： 引用不存在、状态矛盾。
控制： Terra 结构化输出 + 确定性验证器 + Luna lint；不直接写数据库。

## 过早复杂化领域模型

风险： Schema 过细导致创作困难。
控制： 核心字段稳定，扩展字段使用 typed extension；通过真实短剧基准迭代。

## CV 误报

风险： 艺术性镜头被误判为闪烁或身份变化。
控制： 按镜头类型配置阈值；CV 不直接作叙事决定。

## 工作流重入与重复资产

风险： 回调重复或任务重试产生多份输出。
控制： 幂等键、内容哈希、单向状态机和去重。

## 授权与合规

风险： 声音克隆、人物肖像、音乐和素材授权不清。
控制： Asset License Metadata、授权文件、角色/音色使用范围和审计日志。

## 数据与密钥安全

风险： API Key、未发布剧本和角色资产泄露。
控制： 密钥管理、最小权限、签名 URL、日志脱敏、隔离开发和生产环境。